|  |
| --- |
| Model Report  Sprint1  Version 1.0 ● Proposed |
| |  | | --- | |  | | Date/Time Generated: | 10.03.2025 10:21:37 | | Author: | Sebastian Bednarski |   EA Repository : C:\Users\bedna\Desktop\GitHub\EnterpriseArchitect\MPSI - TableMate - Brejna - Łachman - Bednarski - Kaczmaryk - Urbański.qea |
| |  |  | | --- | --- | | CREATED WITH |  | |

Table of Contents

Sprint1 3

Sprint 1 diagram 3

Z01: Zapoznać się z materiałami umieszczonymi w kursie 6

Z02: Pobrać i zainstalować wymagane oprogramowanie 6

Z03: Zapoznać się z zasadami pracy w metodyce zwinnej SCRUM 7

Z04: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument zamawiającego i dokument wykonawcy 8

Z05: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument wykonawcy oraz dokumentu „Wizja projektu” 8

Z06: Analiza lingwistyczna (filtracja grup rzeczownikowych i czasownikowych) 8

Z07: Opracowanie dokumentu „Słownik systemu” 9

Z08: Opracowanie repozytorium modeli biznesowych 9

Z09: Opracowanie modeli biznesowych w języku BPMN 9

Z10: Opracowanie dokumentacji biznesowej 10

Z11: Utwórz widoki i modele wymagań na system 10

Z12: Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu 10

Z13: Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy 10

Z14: Zdefiniuj wymagania funkcjonalne 11

Z15: Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne) 11

Z16: Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań 11

Z17: Opracuj język dziedzinowy dla dziedziny karty i sesje CRC 12

Z18: Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG 12

Z19: Utwórz profil języka PW-CRC 12

Z20: Utwórz <<diagram profile>> 13

Z21: Utwórz <<toolbox profile>> 13

Z22: Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC 13

Z23: Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC 14

Z24: Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC 14

Z25: Aktualizacja planu działań zarządczych 14

Workflow 15

Backlog 16

# Sprint1

Package in package '2 Stage Workflow - Wymagania Użytkownika'

Sprint1

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Sebastian Bednarski created on 09.03.2025. Last modified 09.03.2025

| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| --- |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 22 Expected: 20 Time: 26,00 ) ] |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 20 Expected: 20 Time: 26,00 ) ] |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 20 Expected: 20 Time: 26,00 ) ] |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 20 Expected: 20 Time: 26,00 ) ] |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 22 Expected: 20 Time: 26,00 ) ] |

## Sprint 1 diagram

Kanban diagram in package 'Sprint1'

Sprint 1

Version 1.0

sparxsys created on 04.02.2019. Last modified 09.03.2025



1. Sprint 1

Obraz zawierający tekst, linia, Równolegle, diagram

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Obraz zawierający tekst, linia, diagram, Równolegle

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Obraz zawierający tekst, linia, diagram, Równolegle

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Obraz zawierający tekst, linia, diagram, Wykres

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, linia, Równolegle

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.

## Z01: Zapoznać się z materiałami umieszczonymi w kursie

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Znajomość treści materiałów wykładowych

Z01: Zapoznać się z materiałami umieszczonymi w kursie

Version 1.0 Phase Backlog Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z02: Pobrać i zainstalować wymagane oprogramowanie

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Pobrane i zainstalowane oprogramowanie

Z02: Pobrać i zainstalować wymagane oprogramowanie

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Lidia Łachman created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-02-26 00:00:00  End: 2025-02-27 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-02-26 00:00:00  End: 2025-02-27 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-02-24 00:00:00  End: 2025-02-25 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-02-26 00:00:00  End: 2025-02-27 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z03: Zapoznać się z zasadami pracy w metodyce zwinnej SCRUM

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Opracowanie planu projektu (tablica Kanban, sprinty 2-tygodniowe, zadania)

Z03: Zapoznać się z zasadami pracy w metodyce zwinnej SCRUM

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Jakub Urbański created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-02-28 00:00:00  End: 2025-02-28 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-02-28 00:00:00  End: 2025-02-28 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-02-28 00:00:00  End: 2025-02-28 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-02-28 00:00:00  End: 2025-02-28 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-02-28 00:00:00  End: 2025-02-28 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |

## Z04: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument zamawiającego i dokument wykonawcy

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Luźna wypowiedź nt. proponowanego usprawnienia (max. 1 strona A4)

Z04: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument zamawiającego i dokument wykonawcy

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Lidia Łachman created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-03-01 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 5 Expected: 5 Time: 7,00 ) ] |

## Z05: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument wykonawcy oraz dokumentu „Wizja projektu”

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Artefakty: 'Przedstawienie problemu dla systemu', 'Wizja projektu'

Z05: Opracowanie dokumentu „Przedstawienie problemu” - dokument wykonawcy oraz dokumentu „Wizja projektu”

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Magda Brejna created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-03-01 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 10 Expected: 5 Time: 8,00 ) ] |

## Z06: Analiza lingwistyczna (filtracja grup rzeczownikowych i czasownikowych)

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Specyfikacja obiektów projektowych systemu

Z06: Analiza lingwistyczna (filtracja grup rzeczownikowych i czasownikowych)

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Alan Kaczmarzyk created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-03-01 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 6 Expected: 3 Time: 4,00 ) ] |

## Z07: Opracowanie dokumentu „Słownik systemu”

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Min. 5 pojęć zdefiniowanych w notacji BNF

Z07: Opracowanie dokumentu „Słownik systemu”

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-01 00:00:00  End: 2025-03-01 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z08: Opracowanie repozytorium modeli biznesowych

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Widoki i modele procesów biznesowych oraz zasobów informacyjnych systemu

Z08: Opracowanie repozytorium modeli biznesowych

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Jakub Urbański created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-03-01 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 3 Time: 3,00 ) ] |

## Z09: Opracowanie modeli biznesowych w języku BPMN

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Utworzenie torów, ścieżek, czynności, obiektów i zasobów biznesowych

Z09: Opracowanie modeli biznesowych w języku BPMN

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Jakub Urbański created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-03-03 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 6 Expected: 5 Time: 7,00 ) ] |

## Z10: Opracowanie dokumentacji biznesowej

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Produkt działań: Dokumentacja procesów biznesowych i zasobów informacyjnych systemu

Z10: Opracowanie dokumentacji biznesowej

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Jakub Urbański created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-03-09 00:00:00  End: 2025-03-09 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 4 Expected: 4 Time: 4,00 ) ] |

## Z11: Utwórz widoki i modele wymagań na system

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Repozytorium projektu EA z wymaganą strukturą modeli i folderów

Z11: Utwórz widoki i modele wymagań na system

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Jakub Urbański created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Jakub Urbański. Application Analyst  Start: 2025-03-06 00:00:00  End: 2025-03-07 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 3 Expected: 3 Time: 3,00 ) ] |

## Z12: Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport obszarów funkcjonalnych systemu

Z12: Zdefiniuj obszary funkcjonalne systemu

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Alan Kaczmarzyk created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-03-04 00:00:00  End: 2025-03-04 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 3 Expected: 3 Time: 3,00 ) ] |

## Z13: Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport z przeglądu w EA

Z13: Dokonaj przeglądu słownika systemu i uzupełnij brakujące terminy

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-02 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 1 Time: 2,00 ) ] |

## Z14: Zdefiniuj wymagania funkcjonalne

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport wymagań funkcjonalnych

Z14: Zdefiniuj wymagania funkcjonalne

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Alan Kaczmarzyk created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-03-05 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z15: Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne)

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport wymagań niefunkcjonalnych

Z15: Zdefiniuj wymagania dodatkowe (niefunkcjonalne)

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Alan Kaczmarzyk created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-03-05 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |

## Z16: Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Rozszerzony raport wymagań funkcjonalnych o opracowane macierze

Z16: Zdefiniuj źródła wymagań funkcjonalnych w postaci macierzy mapowań

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Alan Kaczmarzyk created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Alan Kaczmarzyk. Application Analyst  Start: 2025-03-05 00:00:00  End: 2025-03-06 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 3 Expected: 2 Time: 3,00 ) ] |

## Z17: Opracuj język dziedzinowy dla dziedziny karty i sesje CRC

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Opis - szkic języka

Z17: Opracuj język dziedzinowy dla dziedziny karty i sesje CRC

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Magda Brejna created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-03-04 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z18: Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Zmiany w repozytorium projektu

Z18: Utwórz widok i modele dla języka PW-CRC wykorzystując technologię MDG

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Magda Brejna created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-03-04 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 2 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z19: Utwórz profil języka PW-CRC

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport klas profilu

Z19: Utwórz profil języka PW-CRC

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-03 00:00:00  End: 2025-03-03 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |

## Z20: Utwórz <<diagram profile>>

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport diagramy języka PW-CRC

Z20: Utwórz <<diagram profile>>

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-04 00:00:00  End: 2025-03-04 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |

## Z21: Utwórz <<toolbox profile>>

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport narzędzia języka PW-CRC

Z21: Utwórz <<toolbox profile>>

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 03.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-05 00:00:00  End: 2025-03-05 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 1 Expected: 1 Time: 1,00 ) ] |

## Z22: Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport kart CRC

Z22: Modele kart CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Magda Brejna created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Magda Brejna. Business Analyst  Start: 2025-03-06 00:00:00  End: 2025-03-06 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 3 Expected: 2 Time: 2,00 ) ] |

## Z23: Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport z przeprowadzonych sesji CRC

Z23: Modele sesji CRC z wykorzystaniem języka PW-CRC

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Lidia Łachman created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-03-06 00:00:00  End: 2025-03-08 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 5 Expected: 4 Time: 5,00 ) ] |

## Z24: Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Raport procesu symulacji kart CRC

Z24: Przeprowadzenie procesu symulacji sesji CRC

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Lidia Łachman created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Lidia Łachman. Application Analyst  Start: 2025-03-07 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 5 Expected: 5 Time: 5,00 ) ] |

## Z25: Aktualizacja planu działań zarządczych

Feature «Feature» in package '1 Stage Workflow - Zarządzanie Projektem'

Opracowane widoki działań zarządczych (Kanban, Gantt)

Z25: Aktualizacja planu działań zarządczych

Version 1.0 Phase Wykonano Proposed

Sebastian Bednarski created on 03.03.2025. Last modified 09.03.2025

|  |
| --- |
| ALLOCATED PROJECT RESOURCES |
| Sebastian Bednarski. Project Manager  Start: 2025-03-07 00:00:00  End: 2025-03-10 00:00:00  [ Completed: 100% ( Actual: 10 Expected: 4 Time: 4,00 ) ] |

## Workflow

UMLDiagram in package '2 Stage Workflow - Wymagania Użytkownika'

Workflow

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Sebastian Bednarski created on 09.03.2025. Last modified 09.03.2025

Extends



## Backlog

UMLDiagram in package '2 Stage Workflow - Wymagania Użytkownika'

Backlog

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

sparxsys created on 04.02.2019. Last modified 03.03.2025

Extends

